**Техническое задание**

**На выполнение работ (оказание информационных услуг)**

**по моделированию бизнес-процесса управления проектом на основе одного из проектов капитального строительства ООО "Газпром трансгаз Томск"**

1. **Цель оказания услуг**

# Целью оказания Услуг является моделирование бизнес-процесса управления проектом на основе одного из проектов капитального строительства Заказчика, а также проведение консультаций ключевых сотрудников Заказчика по вопросам работы с базовой функциональностью Программного продукта на основе разработанной демонстрационной модели.

1. **Требования к исполнению работ**
   1. Наличие опыта выполнения работ по разработке и внедрению автоматизированных систем управления инвестициями и капитальным строительством в крупнейших российских компаниях с территориально распределенной структурой управления (не менее 3 успешно реализованных проектов, подтвержденных соответствующими официальными письмами (отзывами) заказчиков).
   2. Опыт работы в области автоматизации управления инвестициями и капитальным строительством не менее 5 лет.
   3. Не менее 75% членов команды проекта должны иметь опыт работы по разработке и внедрению систем инвестициями и капитальным строительством не менее 3 лет.
   4. Средний оборот Компании участника за последние 3 года должен составлять не менее 100 млн. руб.
2. **Лимитная стоимость выполнения работ (оказания услуг)**

587 640,00 руб. (в т.ч. НДС 18%)

1. **Условия оплаты**

Не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании подписанного обеими сторонами акта оказанных услуг.

1. **Срок выполнения работ (оказания услуг)**

С даты заключения договора по 31.12.2013г.

1. **Перечень работ:**
   1. Анализ предоставленных Заказчиком документов, необходимых для моделирования бизнес-процесса управления проектом

# Паспорт проекта (в том числе, основные параметры проекта, сроки, стоимость, состав и характеристики объектов строительства, основные участники проекта).

# План работ по проекту (график выполнения работ, стоимость, статьи затрат, статьи ССР).

# Сметы в формате АРПС.

# Заключенные договора по проекту с приложениями (состав работ по договору, сроки и стоимость, условия авансирования и закрытия работ).

# Первичные документы к договорам: КС-2, КС-3, акты выполненных работ, ТОРГ-12, ОС-14, ОС-15, документы оплаты (для каждого договора).

# Акт ввода ОС-1, ОС-1а.

* 1. Моделирование паспорта проекта капитального строительства и бизнес-процесса управления данным проектом на базе Программного продукта
  2. Проведение консультаций ключевых пользователей Заказчика по вопросам работы с базой функциональностью Программного продукта на основе разработанной демонстрационной модели (не более 2 групп по 5 сотрудников Заказчика в каждой)