Приложение №2

к договору подряда

на выполнение кадастровых работ

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапов работ | Район проведения работ | Результаты работ, Документ, подтверждающий выполнение | Срок выполнения | | Цена работ с НДС  (руб) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топографическая съемка границ раздела земельного участка в местной системе координат Новосибирской области. | Новосибирска область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет | Согласно Результату работ Технического задания | декабрь 2013 | январь 2014 |  |
| 2 | Подготовка документов, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на два многоконтурных земельных участка, образованных в результате раздела многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 54:19:000000:442 площадью 273 888 кв.м, местоположение обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет (далее - и сходный земельный участок), кадастровые работы по межеванию земельных участков, образованных в результате раздела исходного земельного участка. Осуществление кадастрового учета земельных участков, образованных в результате раздела исходного земельного участка, в государственном кадастре недвижимости.  Осуществление перевода земельного участка, образованного в результате раздела исходного земельного участка и необходимого для размещения и эксплуатации объектов ОАО "Газпром", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, осуществления кадастрового учета изменения сведений о категории земельного участка.  Получение кадастровых паспортов образованных земельных участков.  Подготовка документов, необходимых для осуществления перевода земель или земельных участков, необходимых для эксплуатации объектов ОАО «Газпром» из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, а также для изменения вида разрешенного использования.  Сопровождение работ по возврату неиспользуемых земельных участков, предоставленных на период строительства  Решение о предоставлении земельных участков ОАО «Газпром» в аренду на срок, необходимый для эксплуатации объектов, указанных.  Проект договора аренды подписанный со стороны арендодателя. | Согласно Результату работ Технического задания | январь 2014 | декабрь 2014 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Первый заместитель**  **генерального директора по ремонту**  **и капитальному строительству**  **ООО «Газпром трансгаз Томск»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ю.А. Косилов**  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  М.П. | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.  М.П. |