ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение путевых работ по текущему содержанию

железнодорожного пути необщего пользования УМТС и К

ООО «Газпром трансгаз Томск»

Томск – 2013

| 1. Основание для проведения путевых работ на железнодорожном пути: | Требование: 1. Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, Утвержденные 21.12.2010 г., 4 раздел п. 16 – 17. 2. Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути ЦП-774, п. 1.3. - 1.8. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ ЦП 485, п. 1.2.-1.3. |
| --- | --- |
| 2. Географическое положение объектов: | Томская обл., г. Томск, ул. Причальная, д.13, на территории УМТС и К ООО «Газпром трансгаз Томск» |
| 4. Краткая характеристика объектов: | Железнодорожный путь инв. № 001039500 протяженностью: - рельсы Р65- 201 п.м. - стрелочный перевод Р50 марка 1/9 – 1 шт. |
| 5. Срок проведения путевых работ: | с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. |
| 6. Цель проведения путевых работ: | Главной задачей текущего содержания железнодорожного пути является предупреждение, своевременное выявление и устранение неисправностей в обеспечение длительных сроков службы всех элементов железнодорожного пути. |

8. Объем работ:

| № п/п | Виды производимых работ | Количество | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и проверка пути с использованием ручного шаблона | Не реже 2 раз в месяц | круглый год |
| 2 | Запись результатов осмотра в журнал ПУ-28 и в журналы осмотра железнодорожного пути | Один раз в месяц | круглый год |
| 3 | Весенний осмотр железнодорожного пути | Один раз в год | май-июнь |
| 4 | По результатам весеннего осмотра: составление акта с перечнем мероприятий по выявленным отступлением от норм содержания пути, с указанием сроков устранения | Один раз в год | май-июнь |
| 5 | Осенний осмотр железнодорожного пути | Один раз в год | октябрь-ноябрь |
| 6 | По результатам осеннего осмотра: составление акта с перечнем мероприятий по выявленным отступлением от норм содержания пути, с указанием сроков устранения | Один раз в год | октябрь-ноябрь |
| 7 | Одиночная замена остродефектных рельс | при обнаружении | круглый год |
| 8 | Устранение выявленных отступлений по шаблону, перешивка пути и стрелочного перевода, с заменой негодных костылей | при обнаружении | круглый год |
| 9 | Вскрытие стыков от снега | 1 стр. перевод и 201 п.м. ж.д. пути | март-апрель |
| 10 | Смазка, протяжка вертикальных и горизонтальных болтов, с заменой негодных болтов | 1 стр. перевод и 201 п.м. ж.д. пути | апрель-май |
| 11 | Добивка костылей | 1 стр. перевод и 201 п.м. ж.д. пути | апрель-май |
| 12 | Устранение выявленных просадок пути ЭШП-9 | 1 стр. перевод и 201 п.м. ж.д. пути | июнь-сентябрь |
| 13 | Устранение выявленных углов в плане (рихтовка пути) | при обнаружении | июнь-сентябрь |
| 14 | Устранение отклонений от норм содержание по уровню | при обнаружении | июнь-сентябрь |
| 15 | Одиночная замена гнилых шпал | по результатам весеннего осмотра | июнь-сентябрь |
| 16 | Разгонка и регулировка стыковых зазоров | при обнаружении отступлений от норм | апрель-ноябрь |
| 17 | Перегонка и поправка отдельных шпал | при обнаружении | июнь-сентябрь |
| 18 | Устранение выплесков пути | при обнаружении | июнь-сентябрь |
| 19 | Прополка, обкоска травы, а также уничтожения кустарников вдоль пути в габарите Сп | 1 стр. перевод и 201 п.м. ж.д. пути | май-октябрь |
| 20 | Выправка пути на пучинные карточки | при обнаружении | ноябрь-май |

9. Особые условия:

Требования к организации, выполняющей путевые работы по текущему содержанию пути:

–    поставка материалов – Заказчик;

– при выполнении работ применять поверенные измерительные приборы, инструменты а также – сертифицированные материалы и оборудования;

–   доставка работников к месту проведения работ осуществляется за счет Подрядчика;

–  опыт работы, техническая оснащенность, специализация, квалификация и аттестация персонала по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте необщего пользования - (ПТЭ железных дорог РФ, инструкции ЦП-774 и 
ЦП 485), проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами РФ;

–     проведение путевых работ в условиях действующего производства.

- Перечень технических регламентов, норм, инструкций, соответствие которым должны быть обеспечено при текущем содержании железнодорожного пути:

–    правила технической эксплуатации железных дорог РФ  (УДК 656.21);

–    инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте РФ (УДК 656.2);

–    инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ (УДК 956.25);

–    инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов (ЦП/483);

–    инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути (ЦП-774);

–    инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ (ЦП/485);

–    правила и технология выполнения основных работ при текущем содержании пути (ЦТП-52);

–    правила по охране труда и производственной санитарии при производстве работ в путевом хозяйстве (ПОД РО-32-ЦП-652-99);

–    федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов.