**Техническое задание.**

– Исполнитель обязан выполнить услуги по огнезащитной обработке зданий и сооружений, согласно Графику.

– Для закрытия выполненного объема работ, Исполнитель оформляет счет на оплату и документы, подтверждающие выполнение работ, которые передаются Заказчику.

– Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество выполненных работ, в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов Томского ЛПУМГ,

подлежащих огнезащитной обработке в 2013 году

| **№ п/п** | **Наименование объекта, инв. №** | **Адрес объекта** | **Площадь, подлежащая обработке, м2** | **Срок проведения работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание служебно-эксплуатационное КС «Парабель»  инв. № 000129881  МВЗ - Транспорт газа по ЕСГ. ГКС. Здания и сооружения | Томская обл., Парабельский р-он, 3 км южнее с. Парабель | 566 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013 |
| 2 | Здание ремонтно-эксплуатационное КС «Парабель»  инв. № 000129882  МВЗ - Транспорт газа по ЕСГ. ГКС. Здания и сооружения | Томская обл., Парабельский р-он, 3 км южнее с. Парабель | 566 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013 |
| 3 | Служебно-эксплуатационный блок Чажемтовской промплощадки Томского ЛПУМГ  инв. № 001051700  МВЗ - Транспорт газа по ЕСГ. ГКС. Здания и сооружения | Томская обл., Колпашевский район, п.Чажемто, ул.Ленина, 25 | 320 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013: |
| 4 | Здание жилое со встроенными нежилыми помещениями (общежитие), Володинской ПП  инв. № 002019607  МВЗ - Управление и обслуживание имущественного комплекса в  пос. Володино | Томская обл.,  Кривошеинский район, п. Володино, ул. Лесная, 2а | 4497,4 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013: |
| 5 | Операторная ГРС-2 газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ГКМ, инв. № 000295813  МВЗ - Транспорт газа по ЕСГ. ЛЭС. Газораспределительные станции | Томская обл.,  Томский р-он,  0,5 км севернее с.Родионово | 377 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013 |
| 6 | Газопровод-отвод и ГРС с.Чернореченский (операторная, зал редуцирования, зал отключающих устройств),  инв. № 000038247  МВЗ - Транспорт газа по ЕСГ. ЛЭС. Газораспределительные станции | Томская обл., Томский р-он,  0,3 км северо-западнее пос. Кисловка | 380 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013: |
| 7 | Дом оператора ГРС «Чернореченская» газопровода Парабель-Кузбасс,  инв. № 001001700  МВЗ - Транспорт газа по ЕСГ. ЛЭС. Газораспределительные станции | Томская обл., Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 7 | 375 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013: |
| 8 | Дом оператора ГРС-3 газопровода Парабель-Кузбасс, инв. № 001001800  МВЗ - Транспорт газа по ЕСГ. ЛЭС. Газораспределительные станции | Томская обл., Томский район, д. Б. Протопопово, мкр.Авиатор-1, 5/1 | 380 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013 |
| 9 | Дом оператора ГРС, пос. Апрель, газопровода Парабель-Кузбасс,  инв. № 001007700  МВЗ – Транспорт газа по ЕСГ. ЛЭС. Газораспределительные станции | г.Томск, п.Апрель, ул. Еланская, 25 | 365 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013 |
| 10 | Нежилое здание - дом операторов, ГРС «Самусь»  инв. № 000362168  МВЗ – Транспорт газа по ЕСГ. ЛЭС. Газораспределительные станции | Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Северская 11 | 377 | Срок начала: август 2013  Срок окончания: сентябрь 2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **(ФИО)** |

**Квалификационные требования к участникам**

Для возможности сотрудничества и заключения договора на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций производственных зданий, претендент должен соответствовать следующим критериям:

– У организации должна быть лицензия на осуществление деятельности по огнезащитной обработке для обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

– У организации должен быть положительный опыт работы на рынке оказания данного вида услуг не менее 3 лет.

– В отношении подрядной организации, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету договора.

– Наличие у компании собственного штата квалифицированного и опытного персонала, со стажем работы в области проведения работ по огнезащитной обработке и обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, способного оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном данным техническим заданием.

– Все работы должны быть проведены в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.