Приложение № 2

к договору подряда № \_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Календарный план выполнения**

комплекса кадастровых работ по оформлению прав на земельный участок для капитального ремонта объекта: **«Газопровод-отвод к ГРС-2 г. Томск», инв № 000038252 Капитальный ремонт участка км 2,5-71Томское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»** в Томском районе Томской области.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов работ | Район  проведения работ | Результаты работ. Документ, подтверждающий выполнение | Срок выполнения | | Стоимость работ (рублей) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Подготовительные работы | Томская область, Томский район;  город Томск. | Межевые планы; кадастровые паспорта | 5 рабочих дней | |  |
| 1.2 | Составление схемы границ земельных участков на кадастровом плане территории | 3 рабочих дня | |
| 1.3 | Установление границ земельных участков: | 2 рабочих дня | |
| 1.4 | Оформление межевого плана |  | 5 рабочих дней | |  |
| 1.5 | Сопровождение процедуры постановки земельных участков на ГКУ |  | 15 рабочих дней | |  |
|  | Итого: |  |  | 30 рабочих дней | |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |
| --- |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ф.И.О.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ф.И.О.**  М.П. М.П. |