Приложение № 1

к договору подряда № \_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»** | **«Утверждаю»** |
| Директор |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

# Техническое задание на выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению прав на земельные участки для капитального ремонта объекта: «Газопровод-отвод к ГРС-2 г. Томск», км 49-71» в Томском районе Томской области. Лот № 2.

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск» (филиал Томское ЛПУМГ)

Перечень и объемы закупаемых Работ/Услуг

Заказчик намерен заказать выполнение следующих Работ, указанных в Таблице «Задание на Работы/Услуги»:

**Таблица «Задание на Работы/Услуги»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Услуги** | ***Место выполнения*** | ***Сроки*** |
| 1 | Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению прав на земельные участки для капитального ремонта объекта: «Газопровод-отвод к ГРС-2 г. Томск», км 49-71» в Томском районе Томской области. | г. Томск | 30 рабочих дней |

### Цель Работ

Подготовка документов для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Томск» на земельные участки, необходимые для проведения капитального ремонта «Газопровода-отвода к ГРС-2 г. Томск», км 49-71» в Томском районе Томской области. Осуществляется в целях постановки земельных участков на государственный кадастровый учет в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2A4BD0653A46D6211EAC4BE671914BF704652156DCBDE26A40A517E152P0pAD) «О государственном кадастре недвижимости», а также в целях оформления правоустанавливающих документов.

* **Требования к Работам**

**1. Сведения о Заказчике:**

Заказчик – ООО «Газпром трансгаз Томск» (филиал Томское ЛПУМГ).

**2. Перечень работ:**

2.1. Подготовительные работы.

2.2. Составление схемы границ земельных участков на кадастровом плане территории.

2.3. Установление границ земельных участков.

2.4. Оформление межевого плана.

2.5. Сопровождение процедуры постановки земельных участков на государственный кадастровый учет**.**

2.6. Максимальная цена выполненных работ не должна превышать:

***222 596,00 (Двести двадцать две тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей*, в том числе НДС18% – *33 955,00 рублей.***

**3. Минимальные требования, параметры, условия выполнения работ:**

* Работы должны быть выполнены в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства от 17 февраля 2003 г.
* Работы выполняются в местной системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости, с определенными для нее параметрами перехода к единой государственной системе координат.
* Земельные участки формируются по нормам отвода, установленным СНиП и СН.
* Площади земельных участков вычисляются с округлением до 1 м2.
* Подрядчик при предоставлении ООО «Газпром трансгаз Томск» отчетной документации, содержащей картографические материалы ограниченного доступа, запрещенные для открытого опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязан в письменном виде сообщать ООО «Газпром трансгаз Томск» источник получения данных картографических материалов.

**4. По окончании работ Участник предоставляет:**

* Схема расположения земельного (ых) участка (ов) на кадастровом плане территории, оформленный должным образом межевой план, кадастровый (ые) паспорт (а) земельного (ых) участка (ов).

**5. Иные требования.**

При выполнении указанных работ Исполнитель обязан:

Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области лесного законодательства, охраны окружающей среды, ознакомить работников, выполняющих работы по договору, с Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Томск», значимыми экологическими аспектами и экологическими целями ООО «Газпром трансгаз Томск» и обеспечить выполнение обязательств, установленных данными документами, опубликованными на Интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» по адресу:<http://tomsktransgaz.ru/ecologypolitic/>